Referat Realizacji Inwestycji					     	          Lębork, 26.02.2024 r.

Komisja Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki

Informacja o realizowanych inwestycjach w placówkach oświatowych w 2024 roku

- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

Realizacja obejmuje wykonanie rozbudowy kompleksu budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 31. Rozbudowa powstaje jako niezależny, oddylatowany konstrukcyjnie ale połączony komunikacyjnie (funkcjonalnie) z istniejącym budynkiem, korytarzami w sposób zapewniający swobodną komunikację w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Realizacja rozbudowy o zespół pomieszczeń dla założonego celu inwestycyjnego składający się z pracowni elektrotechnicznej i pracowni energetyki wiatrowej, oraz sali wykładowej, zaplecza socjalnego i pomieszczeń sanitarnych.

Wartość inwestycji: 6.321.327,43 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 15.12.2024 r.

- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego.

  - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku – etap II.

Planuje się wykonanie oświetlenia awaryjnego (okablowanie, montaż opraw, pomiary instalacji) oraz instalacji hydrantowej.

Wartość inwestycji: 154.247,00 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 29.11.2024 r.

  - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku - budynek: „A” i „F” – etap I

Planuje się wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej (okablowanie, montaż osprzętu systemu sygnalizacji pożarowej, montaż modułu komunikacyjnego) wraz z jego uruchomieniem oraz przeprowadzeniem prób odbiorczych.

Wartość inwestycji: 154.857,00 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 29.11.2024 r.

  - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku – etap II.

Planuje się wykonanie oświetlenia awaryjnego (okablowanie, montaż opraw, pomiary instalacji).

Wartość inwestycji: 153.136,29 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 29.11.2024 r.

- Odnowienie terenu za budynkiem ZSO nr 1 w Lęborku w ramach zadania pn. Park Żeroma – Etap I

Planuje się wykonanie jednej wiaty drewnianej, utwardzeń z kostki brukowej, wykonanie utwardzonych ścieżek, wyprowadzenie instalacji elektrycznych, w tym wstawienie skrzynki elektrycznej dla urządzeń zaprojektowanych, montaż elementów małej architektury, 
tj. 12 ławek, 7 koszy, tablicy informacyjnej oraz tablicy z regulaminem.

Projekt realizowany jest przy współpracy Gminą Miasto Lębork – wkład gminy z budżetu obywatelskiego: 200.000,00 zł

Wartość inwestycji: 399.800,00 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 29.11.2024 r.

- „Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 w Lęborku – etap II”

Planuje się wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku zgodnie z dokumentacją techniczną.

Wartość inwestycji: 1.549.800,00 zł brutto.

Termin zakończenia inwestycji: 28.11.2025 r.

- Dostosowanie budynku CKZ do zgodności z warunkami ochrony p.poż.

Planuje się wykonanie projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu uzgodniony 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż., wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych uzgodnionych z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń p.poż., montaż 3 szt. drzwi przeciwpożarowych wraz z obróbką w celu dostosowania obiektu do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r.